## Slide 1
4. CONTROL DE CAMBIOS:
No. de Cambio | Descripción del Cambio | Fecha
00 | Nueva Creación | 17-11-11
01 | Se agrego registro (Programa) Redmine | 12-01-12
1. OBJETIVO. Apoyar a las diversas áreas del Institutos en la optimización de sus procesos, mediante el desarrollo y/o la implementación de sistemas y servicios informáticos y de telecomunicaciones (art.25 VII, reglamento interno)
2. ALCANCE. Cumplir las expectativas que solicitan los usuarios finales, y tener un sistema para el control del software entregado, revisado y actualizado..
3. TERMINOLOGÍA.
REDMine : “Mina Roja”. Administrador de Proyector de IEPCJalisco. Es una Aplicación desarrollada en plataforma Web, la cual simplifica el trabajo de registro, trabajo, seguimiento y finalización de una tarea, proyecto, software ó soporte.
Pág.:
Cambio:
Emisión:
Nombre:
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
Software
1 de 2
17-11-11
Clave: P-OPE-05
Revisión:
17-11-11
01
Inicio / Fin
SIMBOLOGÍA:
Actividad
Decisión
Conector
Elaboró: Dirección de Informática
Aprobó: Representante del SGC
Dirección
Notes: <number>

## Slide 2
Actividades
Referencias
Responsable
Inicio
Se recibe la solicitud de realización de software o programa con copia a Dirección General para VoBo o autorización.
Al área respectiva se le envía una solicitud para reunión de trabajo y conocer requerimientos específicos.
Jefe de software
Software
Base de Datos / Minuta de juntas
Solicitud / Memorandum
Jefe de software / Secretaria
Director
/ Jefe de Software
Minuta de junta
(Redmine)
Director
/ Jefe de Software
Propuesta de programa
(Redmine)
Jefe de Software
Propuesta de programa
Se conoce en reunión la problemática y se plantean soluciones
(Se registra en Redmine)
Se realizan modificaciones y queda para el VoBo del área solicitante
(Se registra en Redmine)
Presenta propuesta de programa o Software
Jefe de Software
FIN
Desarrolla el software con elementos ya aprobados
(Se registra en Redmine)
Realiza pruebas y reuniones con personal involucrado
(Se registra en Redmine)
Se entrega el demo para su revisión
Jefe de Software
Demo / acuse de recibido
(Correo)
Reporte de fallas
(Redmine)
Solicitud / Oficio / Memorandum
Acuse de recibido
(Correo)
Director / Secretaria
Director de Informática / Director del área solicitante / Jefe de Software
Jefe de Software
¿es lo que se esperaba?
SI
NO
Se reallizan correcciones
1
Se da el VoBo para instalacion y uso del area solicitante
Se capacita al personal que lo utilizara
1
Se realiza Documentación técnica y operativa del Software
Software Documentado
Pág.:
Cambio:
Emisión:
Nombre:
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
Software
1 de 2
17-11-11
Clave: P-OPE-05
Revisión:
17-11-11
01
Inicio / Fin
SIMBOLOGÍA:
Actividad
Decisión
Conector
Elaboró: Dirección de Informática
Aprobó: Representante del SGC
Dirección
Notes: <number>