|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | Infraestructura de tecnologías de información | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | | 15 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Mantener la infraestructura de tecnologías de información actualizada, y garantizar su óptimo funcionamiento | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | Indeterminado | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Realizar la renovación e implementación de licenciamiento, pólizas de servicio y mantenimiento, certificados de seguridad, entre otros | | | | | | | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| b) | Realizar la gestión de la adquisición de un aire acondicionado de precisión para el Site del IEPC | | | | | | | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| c) | CEPREP en sitio | | | | | | | | | | 01/12/2017 | 31/12/2017 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Las actividades se ejecutaron conforme al calendario de adquisición de bienes y servicios del área de informática.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

No se tiene un número determinado ya que existen actividades enfocadas a la difusión en mecanismos electrónicos. Las áreas del IEPC se benefician con la implementación de nuevas tecnologías de la información.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

80%, ya que no se adquirió la totalidad de lo presupuestado por el área.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Solamente se logró la renovación e implementación de pólizas y licenciamiento mínimo requerido por las áreas.

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Obstáculos presupuestales, ya que no se llegó al 100% del cumplimiento de los objetivos.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Establecer un mecanismo para la solicitud de infraestructura en tecnologías de la información por parte de las áreas del IEPC, para contar con tiempos establecidos para el cumplimiento de cada solicitud.