|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | Desarrollo de aplicaciones | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | | 15 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Desarrollar y mantener aplicaciones administrativas y operativas consolidando la información y mejora de los procesos internos | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: | | | Indeterminada | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | |
|
| INICIO | TÉRMINO |
| a) | Realizar mantenimiento de sistemas y micro sitios desarrollados | | | | | | | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| b) | Desarrollar la plataforma de publicación del sitio web www.iepcjalisco.org.mx (Salir de Drupal) | | | | | | | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| c) | Desarrollar los sistemas necesarios | | | | | | | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| d) | Desarrollar la interfaz de comunicación con sistema de contabilidad gubernamental (SAACG.NET) | | | | | | | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| e) | Desarrollar Sistema Informático de Adquisiciones (STC) | | | | | | | | | | 01/01/2017 | 30/09/2017 |
| f) | CEPREP en sitio | | | | | | | | | | 01/12/2017 | 31/12/2017 |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Se trabajó con 2 programadores por 11 meses, posteriormente se incorporaron 2 más, asignando diferentes proyectos para su elaboración. Se tuvo que recabar la información con las áreas involucradas, así como estudiar, analizar el procedimiento que involucraba la elaboración de la tarea a ser programa para obtener el resultado esperado.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

El beneficio alcanza a los ciudadanos que ingresan a los diferentes portales desarrollados, internamente alcanza a el personal de las áreas donde se implementaron las diferentes aplicaciones.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

El porcentaje de desarrollo fue de un 85%, ya que por otras actividades y falta de personal, se priorizaban nuevamente cada desarrollo.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Se logró dar mantenimiento al 100% de los sistemas y con respecto a los micro sitios, se actualizaron los existentes y se desarrollaron algunos más.

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

El realizar otro tipo de actividades fuera de la programación y análisis de las aplicaciones computacionales son un distractor que desenfoca en la concentración y el seguimiento de un análisis, codificación o implementación y desarrollo de una idea.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Solicitud de requerimientos con un mayor margen de tiempo.